珠海市富山工业园管理委员会经济发展局

珠富经发函〔2024〕3号

关于富山工业园公共服务配套工程——5G智慧园区（珠海市富山工业园排污总量动态管理及监测能力建设项目）可行性研究报告的批复

珠海市生态环境局富山分局：

报来《关于申报富山工业园公共服务配套工程——5G智慧园区（珠海市富山工业园排污总量动态管理及监测能力建设项目）可行性研究报告的函》收悉。经研究，现就工程（项目代码：2303-440400-04-01-）可行性研究报告批复如下：

一、项目建设必要性

一是落实央督整改的要求，实现精准治污、科学治污的要求，二是落实“产业第一”的要求，加强排污总量动态管理，保障企业增资扩产及新项目落地，三是完善园区生态监测体系，提高园区环保管理水平。

二、项目建设规模及内容

本项目建设包括富山工业园5G智慧云排污动态监管平台、园区监测能力建设、园区企业自建设备对接、排污总量监控展示中心建设和数据交换对接系统对接。

（一）富山工业园5G智慧云排污动态监管平台：建设包括基础支撑平台、园区环境数据中心、排污总量动态管理应用、数据分析研判应用、多维数据综合管控应用、系统管理、企业端应用系统及移动端应用系统。

（二）园区企业自建设备的数据对接：数据对接共91个，涉及55家企业已建的90个废气、废水监测点数据以及1个空气质量监测站数据，空气质量监测站位于乾务五山中心小学。

（三）园区监测能力建设：2台气象在线监测仪，1套空气质量监测微站、10套重金属镍水质监测仪，29台VOCs在线监测仪，4台恶臭异味在线监测仪。以上新建的46套设备的监测数据均需上传至富山工业园5G智慧云排污动态监管平台，平台需对接数据。

（四）监控展示中心建设：包括中控拼接大屏系统、会议音响系统、展示中心装修、操作电脑等。

三、投资估算及资金来源

该项目由政府投资，资金来源为财政资金。项目静态总投资813.07万元，其中包括硬件购置费用538.10万元、软件系统开发建设费用131.71万元、云服务租赁费用15.95万元、基础软件费用8万元、系统集成费用52.50万元和其他费用66.81万元。

四、审批依据文件

（一）《珠海市富山工业园管委会主任办公会议纪要》（〔2023〕3号）；

（二）《富山工业园公共服务配套工程—5G智慧园区（珠海市富山工业园排污总量动态管理及监测能力建设项目）事前绩效评估意见》；

（三）《关于<关于报送富山工业园公共服务配套工程——5G智慧园区（珠海市富山工业园排污总量动态管理及监测能力建设项目）可行性研究报告资料的函>的复函》；

（四）《关于印发〈珠海市富山工业园电路板产业环境管理方案（试行）〉的通知》（珠富山字〔2022〕27号）；

（五）《富山工业园公共服务配套工程——5G智慧园区（珠海市富山工业园排污总量动态管理及监测能力建设项目）可行性研究报告》；

五、建议

（一）接文后请按《珠海经济特区政府投资项目管理条例》规定开展后续工作，落实各项手续，进一步深化研究施工工法等建设方案和内容，优化设计，降低工程造价。

珠海市富山工业园管理委员会

经济发展局

2024年1月9日

公开方式：主动公开